## Slide 1: Chapitre 4 Faire le travail d’un projet
1

## Slide 2: Sommaire
Gérer les risques
Exécuter le projet pour générer la valeur commerciale
Gérer les problèmes
Impliquer les parties prenantes
Créer les artéfacts du projet
2

## Slide 3: Gérer les risques
Le risque est un évènement ou une condition possible dont la concrétisation aurait un impact positif ou négatif sur un ou plusieurs objectifs du projet.
La condition de déclenchement: évènement ou situation qui indique qu’un risque est sous le point de se concrétiser.
Les facteurs du risque sont la probabilité et l’impact.
Le risque peut être positif.
Le risque peut être négatif.
3

## Slide 4: Gérer les risques (suite)
Le plan de gestion des risques est une composant du plan de management de projet qui décrit comment les activités de gestion des risques seront structurées et réalisées.
Le contenu du plan de management des risques:
  Stratégie des risques
  Méthodologies
  Rôles et responsabilités
  Financement
  calendrier
  Catégories des risques
4
Appétence au risque des parties prenantes
Définition de l’impact et de la probabilité
Matrice de probabilité et d’impact
Format des rapports
Documents de suivi

## Slide 5: Gérer les risques (suite)
Outils d’identification des risques:
    Jugement à dire d’expert
    Collecte des données ( brainstorming, analyse des listes de contrôle, entretiens)
    Analyse des données (diagramme de cause à effet, analyse SWOT, Analyse des documents)
    Facilitations
    Listes rapides
    Réunions – ateliers risques.
5

## Slide 6: Gérer les risques (suite)
Outils d’identification des risques:
    Jugement à dire d’expert
    Collecte des données ( brainstorming, analyse des listes de contrôle, entretiens)
    Analyse des données (diagramme de cause à effet, analyse SWOT, Analyse des documents)
    Facilitations
    Listes rapides
    Réunions – ateliers risques.
6

## Slide 7: Gérer les risques (suite)
La catégorisation des risques peut se faire selon les effets du risques ou selon le sources de risques.
La catégorisation selon les effets prend en compte (le temps, le coût, la qualité et le périmètre).
La catégorisation des risques selon les sources prend en comte les sources internes, externes, techniques, non techniques, spécifiques au secteur …).
7

## Slide 8: Gérer les risques (suite)
Les types de risques peuvent être commerciaux (monétaire, législatif, opérationnel, concurrentiel) ou assurables.
Une bonne gestion des risques devrait passer par une analyse qualitative et une analyse quantitative des risques.
Le plan de repli est le plan développe pour pallier aux limites de la stratégie des risques.
8

## Slide 9: Gérer les risques (suite)
Les stratégies pour les menaces sont:
  Escalader
  Eviter
  Transférer
  Atténuer
  Accepter
9

## Slide 10: Gérer les risques (suite)
Les stratégies pour les opportunités sont:
  Escalader
  Exploiter
  Améliorer
  Partager
  Accepter
10

## Slide 11: Exécuter le projet dans l’urgence pour créer la valeur commerciale
Créer la culture de l’urgence c’est faire le travail en s’accrochant à la valeur commerciale.
La valeur commerciale est le bénéfice net quantifiable émanant d’un effort commercial. Il peut être quantifiable ou non.
La feuille de route produit résume visuellement et de manière globale le ou les produits du projet.
Le MVP est l’ensemble des fonctionnalités minimale pouvant être inclus dans un produit pour que le client le considère comme fonctionnel.
11

## Slide 12: Impliquer les parties prenantes
Les catégories de parties prenantes sont:
    Sponsors
    Client et utilisateurs
    Fournisseurs
    Partenaires commerciaux
    Groupes organisationnels
    Responsables fonctionnels
    Autres parties prenantes.
12

## Slide 13: Impliquer les parties prenantes (suite)
Les stratégies pour les opportunités sont:
  Escalader
  Exploiter
  Améliorer
  Partager
  Accepter
13

## Slide 14: Créer les artéfacts du projet
Les stratégies pour les opportunités sont:
  Escalader
  Exploiter
  Améliorer
  Partager
  Accepter
14

## Slide 15: Créer les artéfacts du projet (suite)
Les stratégies pour les opportunités sont:
  Escalader
  Exploiter
  Améliorer
  Partager
  Accepter
15

## Slide 16: Créer les artéfacts du projet (suite)
Les stratégies pour les opportunités sont:
  Escalader
  Exploiter
  Améliorer
  Partager
  Accepter
16

## Slide 17: Créer les artéfacts du projet (suite)
Les stratégies pour les opportunités sont:
  Escalader
  Exploiter
  Améliorer
  Partager
  Accepter
17

## Slide 18: Créer les artéfacts du projet (suite)
Exercice d’application.
18

## Slide 19: Créer les artéfacts du projet (suite)
Fin du chapitre.
19